H2Track 氢气源追踪仿真系统

下一步迭代组员分工计划

基于 ROS 2 + GADEN + 行为树的双算法气体源定位

项目团队：陈熙贤（组长）、刘瑞洁、余锦华、张青源、黄鹏轩、夏炜皓

指导老师：叶玮琳

2026 年 6 月

一、项目现状总结

1.1 当前状态

截至 2026 年 6 月 30 日，项目已完成第一阶段目标，核心成果包括：

总代码行数：33,026 行（20,772 源文件 + 12,254 测试）

ROS 包数量：8 个（bringup/tracking/interfaces/description/gas_sim/web/utils/sim）

场景数量：6 个（baseline/warehouse/maze/snake/office/benchmark）

测试文件数：44 个，~490 个测试函数

Git 提交数：131 次

回归测试成功率：90%（10 轮 baseline 场景）

核心成果：Surge-Cast + 粒子滤波双算法融合、GADEN CFD 集成、FastAPI Web 控制台

1.2 已有设计文档

docs/multi_robot_design.md：多机器人协作设计（角色分配、信息融合、冲突解决）

docs/adr/0001-tdlas-integration.md：TDLAS 集成决策记录（延后实施）

docs/research_roadmap.md：研究路线图（5 个 Phase，目标顶刊发表）

.github/workflows/ci.yml：CI 流水线（lint/test/build）

二、迭代目标

基于项目现状和研究路线图，制定 6 个月（26 周）的迭代计划，目标：

多机器人协调：实现 2-3 机器人分布式气体源定位

算法性能基准：建立自动调参体系，提升成功率至 ≥ 95%

TDLAS 集成：实现远程激光传感器融合（条件触发）

Gazebo Ignition 迁移：完成向 Gz Sim 的迁移

Web 数据持久化：实现历史回放和智能分析

论文准备：完成理论分析和实验验证，投稿顶刊

三、组员分工计划

3.1 陈熙贤（组长）— 系统架构与多机器人协调

核心职责：多机器人协调系统架构设计、跨模块接口设计与代码审查、项目进度把控与风险管控、论文整体框架设计。关键技能：ROS 2 DDS、分布式系统、粒子滤波、学术论文写作。

表 3-1  陈熙贤任务分配

| 周次 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| Week 1-2 | 设计多机器人通信协议（基于 DDS QoS） | docs/multi_robot_protocol.md |
| Week 3-4 | 实现 coordinator_node 角色分配算法 | coordinator_node.py v1.0 |
| Week 5-6 | 实现多机器人信息融合（分布式粒子滤波） | multi_robot/fusion.py |
| Week 7-8 | 实现防碰撞机制（距离 < 2m 避让） | collision_avoidance.py |
| Week 9-10 | 多机器人回归测试（2 机器人 warehouse 场景） | test_multi_robot.py |
| Week 11-12 | 论文框架设计 + 理论分析章节 | paper/outline.md |
| Week 13-14 | 论文实验设计 + 对比算法实现 | paper/experiments.md |
| Week 15-16 | 论文初稿撰写（引言 + 方法） | paper/draft_v1.tex |
| Week 17-18 | 论文修改 + 图表制作 | paper/draft_v2.tex |
| Week 19-20 | 论文投稿准备 + 补充材料 | paper/submission.zip |
| Week 21-22 | 审稿意见回复 + 修改 | paper/rebuttal.md |
| Week 23-24 | 项目总结 + 技术报告更新 | docs/final_report.md |
| Week 25-26 | 知识转移 + 文档归档 | docs/handover.md |

3.2 刘瑞洁 — 算法优化与理论分析

核心职责：Surge-Cast 算法优化（自适应步长、风向突变检测）、算法收敛性证明、复杂度分析、对比算法实现（Baseline）。关键技能：数学分析、算法设计、LaTeX、Python。

表 3-2  刘瑞洁任务分配

| 周次 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| Week 1-2 | 优化 Surge-Cast 自适应步长策略 | surge_cast.py v2.0 |
| Week 3-4 | 实现风向突变检测和羽流断裂恢复 | wind_estimator.py v2.0 |
| Week 5-6 | Surge-Cast 收敛性证明（数学推导） | paper/surge_cast_proof.tex |
| Week 7-8 | 实现对比算法（梯度上升、随机搜索） | baseline_algorithms.py |
| Week 9-10 | 算法消融实验（Surge-Cast vs PF vs 融合） | paper/ablation.md |
| Week 11-12 | 复杂度分析（时间/空间） | paper/complexity.tex |
| Week 13-14 | 参数敏感性分析 | paper/sensitivity.md |
| Week 15-16 | 论文方法章节撰写 | paper/methods.tex |
| Week 17-18 | 论文实验章节撰写 | paper/experiments.tex |
| Week 19-20 | 论文修改 + 图表优化 | paper/figures/ |
| Week 21-22 | 审稿意见回复 | paper/rebuttal.md |
| Week 23-24 | 算法文档更新 | docs/algorithms.md |
| Week 25-26 | 知识转移 | docs/handover.md |

3.3 余锦华 — 粒子滤波优化与自动调参

核心职责：粒子滤波性能优化（向量化、并行化）、自动调参系统（网格搜索、贝叶斯优化）、基准测试框架、CI/CD 集成。关键技能：NumPy、并行计算、Optuna、CI/CD。

表 3-3  余锦华任务分配

| 周次 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| Week 1-2 | 补充粒子滤波基准测试（100/500/1000/5000 粒子） | benchmark_particle_filter.py |
| Week 3-4 | 实现参数网格搜索脚本 | scripts/tune_params.py |
| Week 5-6 | 集成贝叶斯优化（Optuna） | scripts/tune_bayesian.py |
| Week 7-8 | 粒子滤波并行化（多线程/多进程） | filter_parallel.py |
| Week 9-10 | CI 流水线优化（并行测试、缓存） | .github/workflows/ci_v2.yml |
| Week 11-12 | 性能基准报告（JSON 历史对比） | benchmarks/report.json |
| Week 13-14 | 自动调参结果分析 | paper/tuning_results.md |
| Week 15-16 | 论文方法章节（PF 优化部分） | paper/methods_pf.tex |
| Week 17-18 | 论文实验章节（性能对比） | paper/experiments_pf.tex |
| Week 19-20 | 论文修改 + 图表优化 | paper/figures/ |
| Week 21-22 | 审稿意见回复 | paper/rebuttal.md |
| Week 23-24 | 工具文档更新 | docs/benchmarking.md |
| Week 25-26 | 知识转移 | docs/handover.md |

3.4 张青源 — 传感器融合与仿真环境

核心职责：TDLAS 传感器集成（条件触发）、GADEN 场景扩展（新场景、新气体）、传感器噪声建模、Sim-to-Real 适配。关键技能：传感器原理、信号处理、GADEN、ROS 2。

表 3-4  张青源任务分配

| 周次 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| Week 1-2 | 调研 TDLAS 硬件方案 | docs/tdlas_hardware.md |
| Week 3-4 | 实现 TDLAS 适配器节点（方案 A：预警模式） | tdlas_adapter_node.py |
| Week 5-6 | TDLAS 与 MOX 融合实验 | tdlas_fusion.py |
| Week 7-8 | 新场景设计（工业管廊） | scenes/industrial_pipe/ |
| Week 9-10 | 传感器噪声建模（高斯/泊松） | sensor_noise_model.py |
| Week 11-12 | Sim-to-Real 适配层（域随机化） | sim2real_adapter.py |
| Week 13-14 | 真实传感器数据接口设计 | docs/real_sensor_api.md |
| Week 15-16 | 论文方法章节（传感器融合） | paper/methods_sensor.tex |
| Week 17-18 | 论文实验章节（传感器对比） | paper/experiments_sensor.tex |
| Week 19-20 | 论文修改 + 图表优化 | paper/figures/ |
| Week 21-22 | 审稿意见回复 | paper/rebuttal.md |
| Week 23-24 | 传感器文档更新 | docs/sensors.md |
| Week 25-26 | 知识转移 | docs/handover.md |

3.5 黄鹏轩 — Web 平台迁移与数据持久化

核心职责：Gazebo Ignition 迁移、Web 数据持久化（SQLite + 历史回放）、LLM 助手完善、可视化优化。关键技能：Gz Sim、FastAPI、SQLite、Three.js/Canvas。

表 3-5  黄鹏轩任务分配

| 周次 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| Week 1-2 | 调研 Gz Sim 插件 API | docs/gz_sim_migration.md |
| Week 3-4 | 转换 .world 到 SDF 格式 | scenes/*/gz_sim.sdf |
| Week 5-6 | 实现 Gz Sim 传感器插件 | gz_sensor_plugin.cpp |
| Week 7-8 | 双模式 launch（Classic/Gz Sim） | gz_sim.launch.py |
| Week 9-10 | SQLite 数据库设计 + 实现 | db/schema.sql |
| Week 11-12 | 历史回放功能（轨迹 + 热力图） | web/replay.py |
| Week 13-14 | LLM 助手完善（Claude API） | llm/report_generator.py |
| Week 15-16 | 论文方法章节（可视化） | paper/methods_viz.tex |
| Week 17-18 | 论文实验章节（可视化对比） | paper/experiments_viz.tex |
| Week 19-20 | 论文修改 + 图表优化 | paper/figures/ |
| Week 21-22 | 审稿意见回复 | paper/rebuttal.md |
| Week 23-24 | Web 文档更新 | docs/web_console.md |
| Week 25-26 | 知识转移 | docs/handover.md |

3.6 夏炜皓 — 测试验证与文档管理

核心职责：多场景回归测试、Ground Truth 评估体系完善、文档管理（技术文档、论文、报告）、演示工具维护。关键技能：pytest、覆盖率分析、LaTeX、数据可视化。

表 3-6  夏炜皓任务分配

| 周次 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| Week 1-2 | 多场景回归测试自动化（6 场景） | scripts/regression_all_scenes.py |
| Week 3-4 | Ground Truth 评估体系扩展 | evaluation/extended_metrics.py |
| Week 5-6 | 性能退化检测（基准对比） | scripts/performance_regression.py |
| Week 7-8 | 测试覆盖率提升（目标 90%） | coverage_report.html |
| Week 9-10 | 多机器人测试场景设计 | test_multi_robot_scenarios.py |
| Week 11-12 | 论文数据整理（实验结果汇总） | paper/data/ |
| Week 13-14 | 论文图表生成（自动化） | scripts/generate_figures.py |
| Week 15-16 | 论文方法章节（评估指标） | paper/methods_eval.tex |
| Week 17-18 | 论文实验章节（评估结果） | paper/experiments_eval.tex |
| Week 19-20 | 论文修改 + 格式检查 | paper/format_check.md |
| Week 21-22 | 审稿意见回复 | paper/rebuttal.md |
| Week 23-24 | 项目文档归档 | docs/archive/ |
| Week 25-26 | 知识转移 + 培训材料 | docs/training.md |

四、迭代里程碑

表 4-1  迭代里程碑

| 阶段 | 时间 | 里程碑 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Week 1-4 | 算法优化完成 | 回归成功率 ≥ 95% |
| Phase 2 | Week 5-8 | 多机器人原型 | 2 机器人协调运行 |
| Phase 3 | Week 9-12 | 传感器融合 | TDLAS 预警功能可用 |
| Phase 4 | Week 13-16 | 平台迁移 | Gz Sim 双模式运行 |
| Phase 5 | Week 17-20 | 论文初稿 | 完成 draft_v1 |
| Phase 6 | Week 21-26 | 论文投稿 | 提交至目标期刊 |

五、协作机制

5.1 会议制度

每日站会：15 分钟，同步进度和阻塞问题

每周复盘会：1 小时，回顾本周成果，调整下周计划

每月里程碑评审：2 小时，检查里程碑完成情况

5.2 代码审查

所有 PR 必须经过至少 1 人审查

关键模块（多机器人、传感器融合）需组长审批

使用 GitHub Actions 自动运行测试和覆盖率检查

5.3 文档同步

技术文档：CLAUDE.md 实时更新

设计决策：docs/adr/ 记录

论文进展：paper/ 目录每周更新

会议记录：docs/meetings/ 归档

六、风险管理

表 6-1  风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gz Sim 插件 API 不兼容 | 高 | 高 | 提前调研，预留 2 周缓冲 |
| TDLAS 硬件未到位 | 中 | 中 | 先用仿真数据验证算法 |
| 论文审稿周期长 | 中 | 高 | 同时投稿多个会议/期刊 |
| 团队成员时间冲突 | 中 | 中 | 每周同步，必要时调整任务 |

七、预期成果

7.1 技术成果

多机器人协调系统（2-3 机器人）

自动调参系统（成功率 ≥ 95%）

TDLAS 传感器融合（条件触发）

Gz Sim 双模式支持

Web 历史回放和智能分析

7.2 学术成果

1 篇顶刊论文（IEEE T-RO / Autonomous Robots / RA-L）

1 篇会议论文（ICRA / IROS）

开源代码库（GitHub Stars 目标：100+）

7.3 工程成果

完整的多机器人气体源定位系统

可复用的仿真平台（6 场景）

自动化测试和回归框架

详细的文档和教程

八、技能矩阵

表 8-1  技能矩阵

| 技能 | 陈熙贤 | 刘瑞洁 | 余锦华 | 张青源 | 黄鹏轩 | 夏炜皓 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROS 2 | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ |
| Python | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| C++ | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ | ★☆☆ |
| 算法设计 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ |
| 传感器 | ★★☆ | ★☆☆ | ★☆☆ | ★★★ | ★★☆ | ★☆☆ |
| Web 开发 | ★★☆ | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ | ★★★ | ★☆☆ |
| 论文写作 | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ |
| 测试验证 | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ |

计划制定日期：2026-06-30    计划版本：v1.0    下次评审：2026-07-07